### Благоустройство территории города Минусинска

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» (далее – Программа) в 2015 году расходы исполнены в сумме 9 606,70 тыс. рублей или 97,24% от уточненной бюджетной росписи (9 879,09 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 1

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | Процентисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска | 05 03 | 9 013,30 | 8 740,91 | 96,98 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *средства краевого бюджета*  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0 %* |
|  | *средства городского бюджета* |  | *9 013,30* | *8 740,91* | *96,98 %* |
| 2 | Управление образования администрации города Минусинска | 05 03 | 865,79 | 865,79 | 100,0 % |
|  | *средства краевого бюджета*  |  | *0,0* | *0,0* | 0,0 % |
|  | *средства городского бюджета* |  | 865,79 | 865,79 | 100,0 % |
|  | Всего |  | 9 879,09 | 9 606,70 | 97,24 % |

Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

Таблица 2

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | Процентисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска | 05 03 | 8 613,30 | 8 340,91 | 96,84 % |
| 2 | Управление образования администрации города Минусинска | 05 03 | 865,79 | 865,79 | 100,0 % |

Информация по мероприятиям подпрограммы «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Конечный результат |
| 2015 |
| план | факт |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений, территорий прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям и многоквартирным домам | 4 899,00 | 4 626,60 | Установка МАФ, устройство автобусных остановок, а/б. покрытие тротуаров, тротуаров из брусчатки, металличес-ких ограждений территорий, устройство сетей уличного освещения, хоккейной площадки, спиливание и обрезка деревьев на 11-ти одномандатных округах |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений | 865,79 | 865,79 | Ремонт а/б покрытия территорий МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №5; спиливание и обрезка деревьев во дворе МБОУ СОШ №5 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара на территории, прилегающей к МДОБУ "Детский сад № 15 "Тополек" | 98,57 | 98,57 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, протяженностью 105м |
| 4 | Текущее содержание зеленых насаждений | 3 615,74 | 3 615,74 | Выкашивание газонов в скверах газонокосилкой с вывозом травы;валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола до 100 см, с вывозом; стрижка живых изгородей с вывозом отходов; вырезка по росли; декоративная обрезка; посадка саженцев;разбивка клумб; уборка и вывоз мусора в период проведения субботника |

1. В рамках мероприятия «Выполнение работ по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений, территорий прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям и многоквартирным домам» расходы составили 5 492,39 тыс. рублей 95,27% от уточненной бюджетной росписи (5 764,78 тыс. рублей) проведены следующие работы:

- устройство сетей уличного освещения: в пгт Зеленый Бор (от жилого дома по ул. Журавлева, 5 до жилого дома по ул. Кошурникова, 1; от жилого дома по ул. Журавлева, 4 до жилого дома по ул. Журавлева,7 на сумму 296,9 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- устройство 10 малых архитектурных форм на территориях, прилегающих к жилым домам на сумму 137,0 тыс. руб.;

- устройство ограждения территорий, прилегающих к жилым домам на 21 адресах 2007,5 метра на сумму 1 387,4 тыс. руб. или 100% плановых назначений;

- устройство сетей уличного освещения по ул. Суворова (от ул. Большевистской до ул. Сотниченко вдоль жилых домов), по ул. Весенняя (от реки Минусинка до ул. Толстого) на общую сумму 288,4 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия въездов и проездов, тротуаров, прилегающих к жилым домам, устройство парковок на территориях, прилегающих к жилым домам, устройство автобусных остановок по 11 адресам на общую сумму 1 889,8 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- текущий ремонт автобусного павильона на автобусной остановке по ул. Манская, 4 на сумму 27,1 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Н. Крупской (от жилого дома по ул. Н. Крупской, 93 до жилого дома по ул. Н. Крупской, 111) на сумму 600,0 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- ремонт асфальтобетонного покрытия территорий МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 5, а также спиливание и обрезка деревьев во дворе МБОУ СОШ № 5 в сумме 865,79 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи.

Работы по строительству сетей уличного освещения по ул. Кооперативная (от ул. Ломоносова до ул. Крекерная), по ул. Светлая (от ул. Колмакова до ул. Сотниченко) выполнены на сумму 262, 17 тыс. руб., но не оплачены в 2015 году. По состоянию на 01.01.2016 сложилась кредиторская задолженность, образовавшаяся в связи с неисполнением доходной части городского бюджета.

Сумма 10,22 тыс. руб. сложилась в результате экономии по проведенным торгам и осталась неиспользованной в 2015 году.

2. В рамках мероприятия «Текущее содержание зеленых насаждений» в 2015 году расходы составили 3 615,74 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи, в том числе по следующим мероприятиям:

- выкашивание газонов в скверах газонокосилкой на общую сумму 462,9 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- выращена рассада цветов, произведена их высадка, осуществлен уход за цветами и газонами на общую сумму 517,6 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- произведена валка деревьев с применением автогидроподъемника на сумму 806,7 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- осуществлялся уход за деревьями (посадка, побелка, формирование кроны и т.д.) на общую сумму 410,0 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- произведена уборка и вывоз мусора, в том числе в период проведения субботника на сумму 1 329,3 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- ликвидирована дикорастущая конопля на сумму 49,9 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений;

- содержались объекты видеонаблюдения (пл. Победы) на сумму 39,34 тыс. руб. или 100,00% плановых назначений.

3. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара на территории, прилегающей к МДОБУ «Детский сад № 15 «Тополек» на сумму 98,57 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели результативности | Единица измерения | 2015 год |
|
| план | факт |
| 1 |  Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель: увеличение площади благоустройства территории города  | % | 40 | 40 |
| 3 | Задача.Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства |  |  |  |
| 4 | Площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск  | % | 0,76 | 0,76 |

 Подпрограмма 2 «Мой любимый город»

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,тыс. рублей | Процентисполнения |
| 2015 год |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска | 05 03 | 400,00 | 400,0 | 100,00  |
|  | Всего | 05 03 | 400,00 | 400,0 | 100,00  |

Конкурс проводился по девяти номинациям:

- самый благоустроенный двор;

- образцовая придомовая территория;

- мир детства;

- благоустройство прилегающего участка предприятия, организации;

- лучший балкон;

- лучший подъезд;

- лучшая спортивная или детская площадка;

- чудо-клумба;

- зимний двор.

В целом на конкурс поступило 311 заявок, 262 участника награждены.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

 Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели результативности | Единица измерения | 2015 год |
|
| план | факт |
| 1 |  Цель: Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель: количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»  | заявка | 270 | 311 |
| 3 | Задача.Привлечение организаций всех форм собственности и населения к работе по благоустройству и наведению порядка на придомовых и дворовых территорий  |  |  |  |
| 4 | Количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»  | % | 85,9 | 98,8 |