**Отчет о работе МКУ «Управление городского хозяйства»**

**за 2018 год**

Управление городского хозяйства является исполнителем пяти муниципальных программ и соисполнителем одной муниципальной программы. Общая сумма расходов за 2018 год в рамках реализации муниципальных программ составила 339 млн. 102 тыс. рублей, что составляет 93 % от плановых назначений.

**В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» освоены средства в сумме 233 млн. 106 тыс. рублей:**

Закончены работы по реконструкции коммунального моста через протоку р. Енисей в районе ССК. Мост введен в эксплуатацию. В 2018 году выполнено работ на сумму 88 031,3 тыс. рублей.

Выполнен ремонт автомобильных дорог на общую сумму 71 319,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Произведен ремонт участков автомобильных дорог протяженностью более 2,0 км:

ул. Абаканская (от ул. Тимирязева до ул. Народная);

ул. Повстанская (от ул. Подсинская до ул. Набережная);

ул. Рабочая (от ул. Набережная до ул. Чехова);

ул. Мартьянова (от ул. Пушкина до ул. Утро Сентябрьское);

ул. Тимирязева (от ул. Трегубенко до подхода к мосту);

ул. Народная (от ул. Абаканская до ул. Ботаническая);

ул. Суворова (от ул. Штабная до ул. Ачинская).

1. Произведены работы по ремонтному профилированию гравийных и грунтовых дорог с добавлением гравийно-песчаной смеси, при этом протяженность автомобильных дорог, на которых выполнено ремонтное профилирование, составила более 14,0 км.

В составе указанных работ учтены работы по ремонтному профилированию дорог в рамках государственного-частного партнерства, при этом затраты на выполнение работ составили 9 337,73 тыс. руб., отремонтировано 15 участков автомобильных дорог протяженностью 7,1 км.

Всего в 2018 году произведены работы по ремонтному профилированию на 41 участке автомобильных дорог в микрорайонах города (Юго-Восточный, Восточный, Центральный, Солнечный, Энергетик, Центральный, исторической части города, а также несколько участков в запроточной части города).

Отремонтированы тротуары общей протяженностью более 1,7 км, в том числе:

ул. Февральская (от ул. Советская до ул. Калинина);

ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Ленина - нечетная сторона);

ул. Кретова (от ул. Ванеева до сквера) район СОШ № 16;

ул. Красноармейская (от ул. Обороны до ул. Повстанская);

ул. Борцов Революции (от ул. Абаканская через сквер до детского сада «Звездочка»)

Восстановлены парковочные места на 7-ми объектах социального назначения (детские сады и школы, лечебные учреждения), в том числе:

парковка в районе д/с «Тополек»;

парковка в районе СОШ № 5 (ул. Обороны);

парковка в районе д/с «Капитошка» (со стороны ул. Тимирязева, 10);

парковка в районе лицея № 7 (ул. Ванеева);

парковка в районе д/с «Золотой ключик» (ул. Хвастанцева, 74).

парковка по ул. Островская (в районе школы № 2);

парковка переулок Ботанический, 1.

Отремонтирован проезд к детскому саду «Росинка».

Для удовлетворения потребностей населения и устранения замечаний контрольно-надзорных органов, произведены работы по ремонту девяти автобусных остановок на общую сумму 1 579,27 тыс. руб.:

ул. Красных Партизан (в районе жилых домов № 181 и № 183);

ул. Ленина (в районе жилого дома № 114);

ул. Манская (напротив жилого дома № 36-1);

ул. Октябрьская (напротив жилого дома № 121);

ул. Октябрьская (в районе жилого дома № 79);

ул. Большевистская (напротив жилого дома № 67);

п. Зеленый Бор, ул. Берег Енисея (в районе пересечения с ул. Поселковая, четная и нечетная сторона)

В рамках ежегодной деятельности по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения производились текущие работы, а именно:

 ямочный ремонт;

нанесение горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки;

нанесение дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах, при этомбыло нанесено более 2000 полос;

уборка прилегающей территории от мусора;

содержание светофорных объектов и дорожных знаков;

ремонтное профилирование гравийных и грунтовых дорог и т.д.

За счет средств городского бюджета также производились текущие работы по содержанию зеленых насаждений, сетей и оборудования уличного освещения.

В рамках реализации краевой программы по безопасности дорожного движения освоены субсидии из краевого бюджета в размере 280,00 тыс. руб. на установку светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений – это пешеходные переходы по ул. Набережная (МОУ СОШ № 1), пр. Сафьяновых (Гимназия № 1) и ул. Борцов Революции (детский сад «Звездочка»)

**В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» были выполнены работы на общую сумму 6 млн. 787 тыс. рублей:**

по благоустройству сквера Энергетиков (ул. Красноармейская). Всего на эти цели потрачены финансовые средства из городского бюджета в размере 1,5 млн. руб., при этом произведены работы по планировке территории сквера, устройству тротуарных дорожек из асфальтобетона, установке светильников уличного освещения;

по текущему содержанию зеленых насаждений на сумму 4 018,54 тыс. рублей. Произведены работы по выкашиванию травы, посадке цветов, деревьев, стрижке живой изгороди, обрезке и формированию кроны деревьев;

по изготовлению и монтажу указателей улиц. Всего установлено 1152 таблички на общую сумму 634,2 тыс. рублей. Установка указателей улиц производилась в исторической части города, а также в новых микрорайонах города;

проведен конкурс по благоустройству среди населения в рамках подпрограммы «Мой любимый город», вручены денежные премии на общую сумму 357 тыс. рублей;

**В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» выполнены работы на общую сумму 27 млн. 33 тыс. рублей, в том числе по:**

текущему содержанию, ремонту и эксплуатации сетей и оборудования уличного освещения на сумму 4 424,59 тыс. рублей и оплате уличного освещения на сумму 15 235,3 тыс. рублей;

текущему содержанию мест захоронений на сумму 4 267,18 тыс. рублей. Регулярно выполнялись работы по уборке территорий кладбищ, очистке дорог от снега, планировке дорог, посадке цветов, выкашиванию травы, вывозу мусора;

текущему содержанию, ремонту и эксплуатации объектов инженерной защиты города на сумму 1 221,79 тыс. рублей;

акарицидной обработке мест массового отдыха населения на сумму 44,80 тыс. рублей;

ликвидации свалок на сумму 599,56 тыс. рублей, при этом убрано около 1000 куб. м. мусора;

осуществлён снос ветхих и аварийных домов на сумму 88,83 тыс. рублей по:

ул. Гоголя, 53;

ул. Затубинская, 1;

ул. Ленина, 87;

ул. Октябрьская, 58;

ул. Обороны, 19.

Подрядчиком по муниципальному контракту выступал ООО «Аурум».

 Выполнены работы по установке ограждения периметра кладбища «Северное-3» на сумму 1 019,52 тыс. рублей. В 2018 году установлено 500 метров ограждения из сетки-рабицы.

**В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» выполнены работы на общую сумму 32 млн. 768 тыс. рублей, в том числе по:**

капитальному ремонту водопроводной сети от камеры переключения по ул. Абаканская до ВК 3-29 по ул. Комарова, 9а, при этом протяженность отремонтированного участка водопровода составила 1 111 м;

приобретению и замене приборов учета электрической энергии в количестве 236 штук, расположенных по адресам: ул. Абаканская, д. 64 и пр. Сафьяновых, д. 9 на сумму 123 тыс. рублей;

для улучшения противопожарной обстановки в городе, приобретены 30 пожарных гидрантов на общую сумму 239,85 тыс. рублей.

Восстановлены и построены сети уличного освещения протяжённостью 2,873 км на сумму 1 426,0 тыс. рублей на следующих улицах:

ул. Манская (от ул. Октябрьская до ул. Майская);

ул. Михайлова (от ул. Октябрьская до ул. Мира);

ул. Крупской (от ул. Спортивная до ул. Февральская);

ул. Крупской (от ул. Февральская до ул. Тагарская);

ул. Рериха (от ул. Береговая до ул. Вавилова).

Дополнительно построена сеть уличного освещения по ул. Центральная.

.

**В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы выполнены работу по благоустройству на сумму 34 млн. 152 тыс. рублей, в том числе:**

выполнены работы по благоустройству сквера в районе музыкальной школы по ул. Кретова на сумму 7 846,85 тыс. рублей, при этом в комплексе была произведена планировка территории, обустройство пешеходных зон и зон отдыха из брусчатки, обустройство игровой детской игровой зоны, установка сцены, обустройство сетей уличного освещения, установка парковой мебели (скамейки, урны, ограждения), а также устройство газонов и посадка саженцев деревьев;

выполнены работы по благоустройству 23 дворовых территорий на сумму 20 462,11 тыс. рублей. В рамках благоустройства производились работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке малых архитектурных форм, обустройству детских и спортивных площадок;

обустроен сухой фонтан на территории парковой зоны в районе ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская – ул. Кравченко на сумму 5 772,94 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Минусинск» муниципальной программы «Молодежь Минусинска» 3 (три) семьи приобрели жилье, при этом субсидия на приобретение составила 2 817,36 тыс. рублей.

Директор МКУ

«Управление городского хозяйства» Т.И. Пономарева