РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 № АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 № АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02 .12.2016 № АГ- 2153-п, от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 № АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-2148-п, от 31.10.2017 № АГ-2160-п, от 25.12.2017 № АГ-2591-п, от 27.12.2017 № АГ-2648-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п)

от 31.10.2013 № АГ-2036-п

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирование и реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жизнедеятельности территории», согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.

И.о. Главы администрации подпись В.В. Заблоцкий

Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2036-п

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 № АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 № АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02 .12.2016 № АГ- 2153-п, от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 № АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-2148-п, от 31.10.2017 № АГ-2160-п, от 25.12.2017 № АГ-2591-п, от 27.12.2017 № АГ-2648-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п)

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жизнедеятельности территории»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение жизнедеятельности территории» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Минусинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»;  Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности». |
| Цели муниципальной программы | - формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск;  - реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п) |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск;  - приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;  - формирование земельных участков для размещения объектов капитального строительства и объектов регионального и местного значения.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | Целевые показатели:  - безопасность и охрана людей.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п)  Показатели результативности:  - уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения;  - увеличение количества установленных светильников;  - уровень содержания мест захоронений;  - уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;  - санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;  - организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;  - проведение ремонта административных зданий города Минусинска;  - снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;  - наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  - разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27;  - устройство ограждения кладбища «Северное-3»;  - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3»;  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)  - гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод;  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 20.12.2018 № АГ-2168-п)  - наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск.  (в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п).  Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 69 675,88 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 28 478,04 тыс. руб.;  2019 год - 21 419,92 тыс. руб.;  2020 год - 19 867,92 тыс. руб.;  в том числе:  средства городского бюджета – 66 882,68 тыс. руб.:  2018 год - 27 411,64 тыс. руб.,  2019 год - 20 511,52 тыс. руб.;  2020 год - 18 959,52 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:  2018 год – 1 066,40 тыс. руб.;  2019 год - 908,40 тыс. руб.;  2020 год - 908,40 тыс. руб.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п). |

**1. Характеристика текущего состояния территории муниципального образования город Минусинск по обеспечению безопасности населения**

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного освещения. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц города, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в городе. Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения муниципального образования город Минусинск не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Необходимость финансирования мероприятий по защите города Минусинска от влияния Саяно-Шушенской ГЭС возникает ежегодно, особенно в весенне-летний период, когда происходит активное таяние снега. При этом в комплексе мероприятий производится ежедневный осмотр узлов гидросооружений верхней напорной плотины, подпорных плотин № 1, 2, нижней напорной плотины, устранение мелких неисправностей, систематическая очистка водопропускных сооружений плотин; маневрирование затворами плотин в целях достижения уровня водообмена и водосанитарного режима протоки Минусинская.

Пространственное развитие территории города Минусинска базируется на градостроительной документации, в том числе на правилах землепользования и застройки города Минусинска.  
 В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Минусинска, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по обеспечению города необходимой градостроительной документации.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

**Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

Приоритетами в области обеспечения надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспечение надлежащего состояния элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального образования город Минусинск.

Целями программы являются:

формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск;

реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Задачи программы:

обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск;

приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;

формирование земельных участков для размещения объектов капитального строительства и объектов регионального и местного значения.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

**2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограммы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках подпрограмм:

- «Жизнедеятельность города» (Приложение 5 к программе);

- «Обеспечение градостроительной деятельности» (Приложение 6 к программе).

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

надлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования, парков, скверов, повышение безопасности дорожного движения;

безопасность и охрана жизни людей;

надлежащее планирование развития города, комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ;

возможность формирования земельных участков для размещения объектов капитального строительства и объектов регионального и местного значения.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п)

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» принятие нормативных правовых актов не требуется.

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:

- безопасность и охрана людей;

- реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Показателями результативности программы являются:

- уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения;

- увеличение количества установленных светильников;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

- уровень содержания мест захоронений;

- уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;

- санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

- проведение ремонта административных зданий города Минусинска;

- снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;

- наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске;

- ликвидация несанкционированных свалок;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п)

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п)

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27;

- устройство ограждения кладбища «Северное-3»;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3»;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

- гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

- наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п)

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска и Территориальный отдел администрации г. Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняют функции получателя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

Финансирование мероприятий программы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы подробно представлен в соответствующих подпрограммах.

Администрация города Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальный отдел администрации г. Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий программы.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 69 765,88 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 28 478,04 тыс. руб.,

2019 год - 21 419,92 тыс. руб.;

2020 год - 19 867,92 тыс. руб.;

в том числе:

средства городского бюджета – 66 882,68 тыс. руб.:

2018 год - 27 411,64 тыс. руб.;

2019 год - 20 511,52 тыс. руб.;

2020 год - 18 959,52 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:

2018 год - 1 066,40 тыс. руб.;

2019 год - 908,40 тыс. руб.;

2020 год - 908,40 тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 3 к программе.

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в Приложении 4 к программе.

Первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Сведения**

**о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  показатели | Ед. изм. | Вес  показа  теля | Источник  информации | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение жизнедеятельности территории | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | % | Х | МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска, Территориальный отдел администрации г. Минусинск | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 2 | Целевой показатель 2: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения | Да/нет | Х | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 3 | Целевой индикатор 3: создание благоприятных условий жителям и сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Минусинск | % |  | Администрация города Минусинска | |  |  |  | 100 |  | |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1.1 | - уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | 0,1 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 1.2 | - увеличение количества установленных светильников | шт. | 0,1 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2498 | 2551 | 2695 | 2898 | 2971 | | 3000 | 3030 |
| 1.3 | - уровень содержания мест захоронений | % | 0,1 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.4 | - уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | 0,1 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.5 | - санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | 0,1 | | Администрация города Минусинска | 120 | 120 | 257 | 290 | 341 | | 290 | 290 |
| 1.6 | - организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | | 10 | 10 |
| 1.7 | - проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. |  | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  | 1 | 1 | 2 |  | |  |  |
| 1.8 | - снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | м3 | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 15 | 1300 | |  |  |
| 1.9 | - наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинская р. Енисей города Минусинска | шт. |  | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 1 |  | |  |  |
| 1.10 | - ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 910 | |  |  |
| 1.11 | - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | км | 0,05 | | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |  |  |  |  | не менее17,4 | |  |  |
| 1.12 | - разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | ед. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 | |  |  |
| 1.13 | - устройство ограждения кладбища «Северное – 3» | м | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 500 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1.14 | - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3» | ед. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 | |  |  |
| 1.15 | - гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод | да/нет | 0,05 | | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | да | |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | - наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск | да/нет | 0,1 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | - улучшение санитарного состояния территории города Минусинска | % |  | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 80 |  | |  |  |
| 3.2 | - сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов | шт |  | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 15 |  | |  |  |
| 3.3 | - обеспечение комфортных условий проживания населения города Минусинска | % |  | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 100 |  | |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | | Ожидаемый результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»** | | | | | | |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения - 90%. Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. | Ненадлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования | Показатель 1.1 Приложения 1 |
| 1.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Оплата электроэнергии уличного освещения- 100% | Отключение сетей уличного освещения | Показатель 1.2 Приложения 1 |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно | Ненадлежащее содержание мест захоронений | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 2017 | 2020 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга: 2018г. - 0 | Неисполнение обязательств | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинка. | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.4 Приложения 1 |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения (10 га) | Наличие клещей в местах массового отдыха населения | Показатель 1.6 Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения (10 га) | Наличие клещей в местах массового отдыха населения | Показатель 1.6 Приложения 1 |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Отлов безнадзорных животных:  2018 г. – 341 голова | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.5 Приложения 1 |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске – 2018 год – объемом 1 300 м3 | Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения | Показатель 1.8 Приложения 1 |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Ликвидация стихийных свалок:  2018 год - 910 м3 | Показатель 1.10 Приложения 1 |
| 1.11 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г . Минусинска | 2017 | 2018 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не менее 17,4 км в 2018 году | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.11 Приложения 1 |
| 1.12 | Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г . Минусинска | 2017 | 2018 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не менее 17,4 км в 2018 году | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.11 Приложения 1 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Разработка ПСД | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.12 Приложения 1 |
| 1.14 | Устройство ограждения кладбища «Северное - 3» | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Устройство металлического ограждения протяженностью не менее 500 м | Неисполнение обязательств | Показатель 1.13 Приложения 1 |
| 1.15 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам | Ненадлежащее содержание мест захоронений | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 1.16 | Гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Обеспечение проведения мониторинга за уровнем грунтовых вод | Невозможность принять своевременные меры в случае повышения уровня | Показатель 1.15 Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | грунтовых вод, подтопление индивидуальных жилых домов грунтовыми водами |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности**» | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Минусинск. | Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности | Показатель 2.1 Приложения 1 |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение 3  к муниципальной программе  «Обеспечение жизнедеятельности территории» | | | | |
| **Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**  (в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п) | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020  годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности территории» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | | 28 478,04 | 21 419,92 | 19 867,92 | 69 765,88 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | 28 410,21 | 21 355,32 | 19 803,32 | 69 568,85 |
|  |  | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | х | х | х | х | | 67,83 | 64,60 | 64,60 | 197,03 |
| Подпрограмма 1 | «Жизнедеятельность города» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | | 28 380,16 | 21 419,92 | 19 867,92 | 69 668,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | 28 312,33 | 21 355,32 | 19 803,32 | 69 470,97 |
|  |  | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | х | х | х | х | | 67,83 | 64,60 | 64,60 | 197,03 |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 240 | | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | 12 273,77 |
| 1.2 | Расходы на оплата уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 240 | | 15 253,05 | 10 448,06 | 10 448,06 | 36 149,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 240 | | 4 267,18 | 3 858,91 | 3 836,91 | 11 963,00 |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 240 | | 0,00 | 213,18 | 213,18 | 426,36 |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 240 | | 1 221,79 | 1 561,98 | 1 031,98 | 3 815,75 |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 240 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 240 | | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 14,40 |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 240 | | 873,80 | 803,80 | 803,80 | 2 481,40 |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 240 | | 351,07 |  |  | 351,07 |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 240 | | 599,96 |  |  | 599,96 |
| 1.11 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 0510074120 | 240 | | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 193,80 |
| 1.12 | Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 05100S4120 | 240 | | 3,23 |  |  | 3,23 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 0510082580 | 240 | | 95,00 |  |  | 95,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.14 | Устройство ограждения кладбища «Северное-3» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082510 | 240 | | 1 050,00 |  |  | 1 050,00 |
| 1.15 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082590 | 240 | | 32,16 |  |  | 32,16 |
| 1.16 | Гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510082600 | 240 | | 98,93 |  |  | 98,93 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | | 97,88 | Х | Х | 97,88 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | 97,88 | Х | Х | 97,88 |
| 2.1 | Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 05200S4660 | 240 | | 9,88 | Х | Х | 9,88 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0520074660 | 244 | | 88,00 | Х | Х | 88,00 |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № Аг-683-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объемы финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| текущий финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 | второй год планового периода - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по программе: | 69 765,88 | 28 478,04 | 21 419,92 | 19 867,92 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 66 882,68 | 27 411,64 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 883,20 | 1 066,40 | 908,40 | 908,40 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 69 668,00 | 28 380,16 | 21 419,92 | 19 867,92 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 66 872,80 | 27 401,76 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 795,20 | 978,40 | 908,40 | 908,40 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2, всего: | 97,88 | 97,88 | Х | Х |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 9,88 | 9,88 | Х | Х |
|  | Краевой бюджет | 88,00 | 88,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»  (в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п) |

**Подпрограмма 1.**

**«Жизнедеятельность города»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Жизнедеятельность города» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска, Администрация города Минусинска, Территориальный отдел администрации г. Минусинска |
| Цель подпрограммы | формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск |
| Задачи подпрограммы | обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск |
| Показатели результативности подпрограммы | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения.  Увеличение количества установленных светильников.  Уровень содержания мест захоронений.  Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.  Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными.  Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.  Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске.  Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске.  Ликвидация несанкционированных свалок.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).  Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27.  Устройство ограждения кладбища «Северное-3».  Гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 20.12.2018 № АГ-2168-п).  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 69 668,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 28 380,16 тыс. руб.;  2019 год – 21 419,92 тыс. руб.;  2020 год – 19 867,92 тыс. руб.;  в том числе;  средства городского бюджета – 66 872,80 тыс. руб.:  2018 год - 27 401,76 тыс. руб.;  2019 год – 20 511,52 тыс. руб.;  2020 год – 18 959,52 тыс. руб.;  средства краевого бюджета 2 795,20 тыс. руб.:  2018 год - 978,40 тыс. руб.;  2019 год – 908,40 тыс. руб.;  2020 год **–** 908,40 тыс. руб.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, о 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п) |

**Основные разделы подпрограммы**

**1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Повышение уровня проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства дорожной сети, энергетики, жилищного фонда, расположенные в муниципальном образовании город Минусинск, требуют значительных финансовых средств для приведения их в соответствие с действующим стандартам и нормам. Реализация данной программы позволит улучшить облик города Минусинска и условия проживания граждан, повысить надежность эксплуатации муниципальных объектов и определить перспективу дальнейшего их развития.

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения производятся работы по замене вышедших из строя ламп в светильниках уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного освещения, который в свою очередь предусматривает выполнение работ по восстановлению их работоспособности.

Для предотвращения затопления территории города ежегодно производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

В рамках обеспечения безопасного проживания населения муниципального образования город Минусинск проводится санитарный контроль над безнадзорными домашними животными.

**2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

Целью подпрограммы является формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относится обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения в муниципальном образовании город Минусинск.

К функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относится организация исполнения подпрограммных мероприятий.

Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:

1. Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения.
2. Увеличение количества установленных светильников.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

1. Уровень содержания мест захоронений.
2. Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
3. Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;
4. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
5. Проведение ремонта административных зданий города Минусинска.
6. Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске.
7. Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске.
8. Ликвидация несанкционированных свалок.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

1. Разработка ПСД по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27.
2. Устройство ограждения к кладбищу «Северное-3».

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

1. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное -3».

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

1. Гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 20.12.2018 № АГ-2168-п).

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п)

Мероприятия подпрограммы выполняют Администрация города Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зелёный Бор администрации города Минусинска (далее – Территориальный отдел администрации г. Минусинска).

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подготовку и направление в министерство здравоохранения Красноярского края необходимого пакета документов для получения субсидий из краевого бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в соответствии с перечнем мест массового отдыха, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденного соответствующим постановлением Правительства Красноярского края. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения выделяются в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края. По результатам распределение субсидий из краевого бюджета, между министерством здравоохранения Красноярского края и администрацией города Минусинска, подписывается соответствующее соглашение о предоставлении субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Красноярского края и обеспечении доли софинансирования.

Администрация города Минусинска является главным распорядителем бюджетных средств, необходимых для выполнения мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Минусинска.

Реализация данного мероприятия, финансируемого из краевого бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходование средств субвенций из краевого бюджета, направленных на выполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Минусинска, осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 13 июня 2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Перечисление субвенций городскому бюджету производится в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Администрация города Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальный отдел администрации г. Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий подпрограммы.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № Аг-683-п).

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией города Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальным отделом администрации г. Минусинска.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п)

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией города Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальным отделом администрации г. Минусинска.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п).

Перечень подпрограммных [м](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B)ероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 1

к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевой индикатор: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | |
| 1. | Показатели результативности:  уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | увеличение количества установленных светильников | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2498 | 2551 | 2695 | 2898 | 2971 | 3000 | 3030 |  |  |  |  |  |
| 3. | уровень содержания мест захоронений | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | Администрация города Минусинска | 120 | 120 | 257 | 290 | 341 | 290 | 290 | 120 | 257 | 290 | 290 | 290 |
| 6. | организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7. | проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 8. | снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | м3 | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 15 | 1 300 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 9. | наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 10. | ликвидация несанкционированных свалок | м3 | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | км | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |  |  |  |  | не менее 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | ед. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | устройство ограждения кладбища «Северное-3» | м | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3» | ед. | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод | да/нет | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Приложение 2  к подпрограмме «Жизнедеятельность города» | | |
| **Перечень подпрограммных мероприятий**  (в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ01782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Итого на период  2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2018 | первый год планового периода  2019 | второй год планового периода  2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Мероприятие 1. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 244 | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | | 12 273,77 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения повысится до 90% в 2018г. Обслуживание  светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. |
| Мероприятие 2. Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 244 | 15 253,05 | 10 448,06 | 10 448,06 | | 36 149,17 | Оплата электроэнергии |
| Мероприятие 3. Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 244 | 4 267,18 | 3 858,91 | 3 836,91 | | 11 963,00 | 100 % ежегодно |
| Мероприятие 4. Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 244 | 0,00 | 213,18 | 213,18 | | 426,36 |  |
| Мероприятие 5. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 244 | 1 221,79 | 1 561,98 | 1 031,98 | | 3 815,75 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинка. Сбор исходных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | данных для разработки деклара ции безопасности на комплекс гидротехнических сооружений. Страхование безопасности гидротехнических сооружений. |
| Мероприятие 6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 244 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | 120,00 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения (10 га) |
| Мероприятие 7. Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 244 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | | 14,40 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения (10 га) |
| Мероприятие 8. Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 244 | 873,80 | 803,80 | 803,80 | | 2 481,40 | Отлов безнадзорных животных:  2018 г.- 341 голова |
| Мероприятие 9. Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 244 | 351,07 |  |  | | 351,07 | Снос аварийных домов: 2018 год - объемом не менее 1300 м3 |
| Мероприятие 10. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 244 | 599,96 |  |  | | 599,96 | Ликвидация стихийных свалок – объем ликвидируемых свалок в 2018 году 910 м3 |
| Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 0510074120 | 244 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | | 193,80 | Проведение мероприятий, направленных на организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций – прокладка минерализованных защитных противопожарных полос (не менее 17,4 км в 2018 г.) |
| Мероприятие 12. Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 05100S4120 | 244 | 3,23 |  |  | | 3,23 |
| Мероприятие 13. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 0510082580 | 240 | 95,00 |  |  | | 95,00 | Разработка проектно-сметной документации – 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Мероприятие 14. Устройство ограждения кладбища «Северное – 3» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082510 | 244 | 1 050,00 |  |  | | 1 050,00 | Устройство металлического ограждения, протяженностью 500 м |
| Мероприятие 15. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082590 | 244 | 32,16 |  |  | | 32,16 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам земельного участка |
| Мероприятие 16. Гидрогеологические изыскания на участке размещения дренажных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510082600 | 244 | 98,93 |  |  | | 98,93 | Проведение гидрогеологических изысканий |
|  |  |  |  |  |  | 28 380,16 | 21 419,92 | 19 867,92 | | 69 668,00 |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 6

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности

территории»

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

**Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение градостроительной деятельности |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Минусинска |
| Цель подпрограммы | - реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п) |
| Задачи подпрограммы | - приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск  - формирование земельных участков для размещения объектов капитального строительства и объектов регионального и местного значения.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п) |
| Показатели результативности подпрограммы | - внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 97,88 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 97,88 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства городского бюджета – 9,88 тыс. руб.:  2018 год – 9,88 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 88,00 тыс. руб.:  2018 год – 88,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.  (в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п) |

**Основные разделы подпрограммы**

**1. Постановка общегородской проблемы и обоснование** **необходимости разработки подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п)

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  
     Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).  
     Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.  
     В соответствии с изменениями, внесенными пунктом "в" части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к городским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года.

**Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Основной целью подпрограммы является - разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения следующих задач:

1. Приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск

2. Формирование земельных участков для размещения объектов капитального строительства и объектов регионального и местного значения.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).  
 Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы 2017- 2020 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 № АГ-1237-п).

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюджетных средств города Минусинска, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координаторами подпрограммы являются Администрация города Минусинска (Начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Минусинска), обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, эффективному использованию средств бюджета города Минусинска, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает Администрация города Минусинска.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта и технического задания без предоплаты, по безналичному расчету за фактически выполненные работы в течение 30 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет средств краевого бюджета при долевом софинансировании из местного бюджета в размере 10 % от стоимости проектных работ.

Для получения субсидий из краевого бюджета Администрацией города Минусинска в министерство строительства Красноярского края направляются следующие документы:

* заявка на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению Министерства строительства Красноярского края;
* обоснование стоимости выполнения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;
* копия муниципальной программы, направленной на достижение цели;
* пояснительная записка о необходимости подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск, включая анализ инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, подписанная главой города Минусинска;
* информация о строительстве на территории муниципального образования город Минусинск объектов, включенных в перечень строек и объектов краевого бюджета, утвержденный законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подписанную главой города Минусинска;
* информацию о потребности в строительстве на территории муниципального образования город Минусинск объектов регионального и (или) объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, подписанную главой муниципального образования город Минусинск;
* решение об утверждении правил землепользования и застройки;

Копии документов должны быть заверены главой города Минусинска или уполномоченным им лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообщении о перераспределении субсидий, размещенном министерством строительства Красноярского края на едином краевом портале "Красноярский край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в домене krskstate.ru.

Заключение договора на выполнение работ и оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень подпрограммных [м](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B)ероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный

архитектор администрации города

Минусинска подпись А.Е.Рославцев

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 №АГ-1237-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед.  изм. | Источник информации | Отчетный финансовый год  2017 | Текущий финансовый год  2018 | Первый год планового периода  2019 | Второй год планового периода  2020 |
| Целевой индикатор: реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения. | | | | | | | |
| 1. | Наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск | Да/нет | Отчетность отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска |  | Да | Нет | Нет |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска подпись А.Е.Рославцев

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 02.08.2018 №АГ-1237-п, от 26.10.2018 № АГ-1782-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | Итого на период 2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год 2018 | Первый год планового периода  2019 | Второй год планового периода  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» | Х | Х | Х | Х | 97,88 | Х | Х | 97,88 |  |
| Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | 005 | 0412 | 05200S4660 | 244 | 9,88 | Х | Х | 9,88 | Наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Минусинск |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз работку документации по планировке территории | 005 | 0412 | 0520074660 | 244 | 88,00 | Х | Х | 88,00 |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска подпись А.Е. Рославцев